Совет   депутатов

муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

16.02.2018г.   № 212

О реализации мероприятий в рамках

целевых программ за 2017 год

В соответствии с Федеральным Законом  № 131-ФЗ от 06.10.2006г. (ред. от 29.12.2017г.) «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, заслушав и обсудив информацию главы администрации Ю.А.Эсминовича «О реализации мероприятий в рамках целевых программ за 2017год»

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий в рамках целевых

программ за 2017 год согласно приложению №1.

2. Рекомендовать главе администрации:

2.1 Усилить контроль за соблюдением временных рамок выполнения заказа и соответствующим документальным сопровождением процесс.

2.2 Управлять процессом и контролировать подрядчика на всех этапах работы и на предмет соблюдения им норм.

2.3 Производить приемку выполненных работ комиссионно.

2.  Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»                                         Л.Н.Шумилина

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

№ 212 от 16.02.2018г.

|  |  | Реализация мероприятий в рамках целевых программ по состоянию на 01.01.2018г. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | Процент исполнения на 01.01.2018г. (%) | Причины не исполнения на 01.01.2018г. |
| 1 | Подпрограмма"Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 42-оз от 12.05.2015г.) | Прокладка трубопровода к домам 1-а, 1-б д.Б.Кузёмкино, подключение домов 1-а, 1-б к централизованному канализационному коллектору (остатки 2016г.) | (обл) | 941600,00 | 941600,00 | 100 |  |
|  |  |  | (адм) | 47100,00 | 45663,00 | 97 |  |
|  |  | Обустройство места захоронения д.Б.Кузёмкино | (обл) | 1087000,00 | 1076130,00 | 99 |  |
|  |  |  | (адм) | 81600,00 | 80706,52 | 99 |  |
| 2 | Подпрограмма"Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 95-оз от 14.12.2012г.) | Обустройство подъезда к пожарным водоемам в д.Струппово, д.Ударник (остатки 2016г.) | (обл) | 516019,59 | 516019,59 | 100 |  |
|  |  |  | (адм) | 26200,00 | 25779,66 | 98 |  |
|  |  | Ремонт дорог в д.Малое Кузёмкино, д.Ропша (остатки 2016г.) | (обл) | 528343,07 | 528343,07 | 100 |  |
|  |  |  | (адм) | 26900,00 | 26438,48 | 98 |  |
|  |  | Обустройство братских захоронений МО "Кузёмкинское сельское поселение" | (обл) | 1060300,00 | 1049697,00 | 99 |  |
|  |  |  | (адм) | 79600,00 | 78804,00 | 99 |  |
| 3 | Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в МО "Кузёмкинское сельское поселение" на 2016г" | Оплата уличного освещения | (адм) | 2244100,00 | 1713250,31 | 76 | В настоящее время идет судебный процесс с АО "ПСК", дальнейшая оплата будет произведена по результатам судебного процесса. |
|  |  | Чистка дорог от снега (средства текущего года) | (адм) | 172500,00 | 148907,13 | 86 | Имеется кредиторская задолженность |
|  |  | Ремонт автодороги д.Б.Кузёмкино на участке ул.Сосновая от д.№ 1 б до З/У № 32 | (обл) | 731400,00 | 724086,00 | 99 |  |
|  |  |  | (адм) | 243900,00 | 241362,43 | 99 |  |
|  |  | Проверка сметной документации | (адм) | 150000,00 | 135846,17 | 91 | Имеется кредиторская задолженность |
| 4 | Осуществление мероприятий за счет резервного фонда правительства ЛО | Проведение непредвиденных и неотложных работ по ремонту моста через реку Мертвица в Кузёмкинском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | (обл) | 3775000,00 | 3775000,00 | 100 |  |
|  |  |  | (адм) | 246,16 | 246,16 | 100 |  |
| 5 | Осуществление мероприятий за счет резервного фонда правительства ЛО | Замена участка трассы ГВС от дома № 4 д.Б.Кузёмкино до здания детского сада | (обл) | 933587,30 | 933587,30 | 100 |  |
|  |  | Приобретение котла водогрейного в котельную | (обл) | 843129,70 | 843129,70 | 100 |  |
| 6 | Подпрограмма "Энергетика ЛО" государственная программа ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО" | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) | (обл) | 1478900,00 | 1478843,63 | 100 |  |
|  |  |  | (адм) | 71400,00 | 71400,00 | 100 |  |
|  |  |  | (район) | 6800,00 | 6433,87 | 95 |  |
| 7 | Осуществление закрепленных за муниципальными образованиями законодательством полномочий на 2017г. | Замена котла КВ-ГМ 2,5 в комплексе с теплотехническим оборудованием | (район) | 2230000,00 | 0,00 | 0 | В связи с отсутствием поставщиков, аукцион не состоялся. |
|  |  | Постановка на кадастровый учет теплотрассы, трассы холодного водоснабжения, канализационного напорного коллектора в д.Б.Кузёмкино | (район) | 99000,00 | 99000,00 | 100 |  |
|  |  | Постановка на кадастровый учет границ д.Б.Кузёмкино | (район) | 247900,00 | 247000,00 | 100 |  |
|  |  | Проведение ремонтных работ на аварийных участках теплотрассы д.Б.Кузёмкино | (район) | 739100,00 | 739070,58 | 100 |  |
|  |  | Геодезическая съемка земельных участков под кладбищами | (район) | 98000,00 | 98000,00 | 100 |  |
|  |  | Ремонт канализационной системы, системы отопления, холодного водоснабжения общественного здания, расположенного по адресу: д.Б.Кузёмкино, мкр.Центральный, д.18 | (район) | 300000,00 | 296642,00 | 99 |  |
|  |  | Выполнение работ по подготовке карт (планов) объектов землеустройства – границ населенных пунктов поселения и внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастровый учет | (район) | 89300,00 | 89300,00 | 100 |  |
|  |  | Организация трудоустройства подростков в летний период | (район) | 100000,00 | 99998,80 | 100 |  |
| 8 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЛО, государственная программа ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО» | Установка теплового насоса системы теплоснабжения Культурно-досугового центра д.Б.Кузёмкино | (обл) | 12304600,00 | 2734340,00 | 22 | Оплачен аванс по муниципальному контракту. Заключенным муниципальным контрактом предусмотрено выполнение работ в 2018 году. |
|  |  |  | (район) | 1367200,00 | 1367200,00 | 100 |  |
| 9 | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение ЛО», государственная программа ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО | Ремонт канализационных очистных сооружений | (обл) | 15945699,00 | 15945699,00 | 100 |  |
|  |  |  | (район) | 1771800,00 | 1771744,00 | 100 |  |
| x |  | ИТОГО: |  | 50338224,82 | 36987668,40 | 73 | x |