АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЕМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.07.2020г. № 98

Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок ТКО на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области на 2021-2024 годы*»*

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области и в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории поселения, администрация Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация несанкционированных свалок ТКО на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области на 2021-2024 годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области Снитко И.В.

Глава администрации

МО «Куземкинское сельское поселение» С.А. Демченко

**Приложение**

**к постановлению администрации МО «Кузёмкинского сельского поселения» Кингисеппского района**

**Ленинградской области**

от 17.07.2020 № 98

**Муниципальная программа**

**«Ликвидация несанкционированных свалок ТКО на территории**

**Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области на 2021-2024 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Ликвидация несанкционированных свалок ТКО на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области на 2021-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных свалок ТКО на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области на 2021-2024 годы» |
| **Участники программы** | Администрация МО «Кузёмкинского сельского поселения» Кингисеппского района Ленинградской области |
| **Цели Программы** | Улучшение экологической ситуации на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области. Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных свалок на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области |
| **Задачи Программы** | Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения, ликвидация несанкционированных свалок. |
| **Целевые индикаторы реализации Программы** | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области |
| **Основные** **мероприятия Программы** | - Проведение мониторинга несанкционированных свалок;  - Аренда специализированной техники для проведения работ по ликвидации несанкционированных свалок.  - Установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отходов на территории муниципального образования.  - Развитие на территории муниципального образования экологического образования и воспитания населения.  - Обеспечение постепенного снижения ущерба, наносимого в результате захламления бытовыми отходами, массовых нарушений правил санитарной и пожарной безопасности.  - Непосредственное участие жителей МО «Кузёмкинское сельское поселение» посредством ежегодно проводимых субботников;  - Обустройство контейнерных площадок для утилизации ТБО |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 2021-2024 годы |
| **Объем и источники**  **финансирования**  **Программы** | Общий объем финансирования Программы составит  185 000 руб.в том числе средства областного бюджета:  в 2021 году – 1 487 500,00 руб.  в 2022 году – 0 руб.  в 2023 году – 0 руб.  в 2024 году – 0 руб.  средства местного бюджета:  в 2021 году – 262 500,00 руб.  в 2022 году – 50 000 руб.  в 2023 году – 40 000 руб.  в 2024 году – 25 000 руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации**  **Программы** | - Улучшение состояния окружающей среды и внешнего облика территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области;  - Ликвидация несанкционированных свалок, обустройство специальных площадок под сбор отходов;  - Уменьшение объемов образующихся и ликвидация накопленных отходов производства и потребления;  - Предотвращение загрязнения и восстановление земель на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области от бытовых и промышленных отходов;  - Формирование у населения муниципального образования экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.  - Предотвращение экологического ущерба и повышение экологической безопасности населения Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области. |

1. **Анализ ситуации. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.**

Земля – важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли – почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

В настоящее время на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области насчитывается более 11 несанкционированных свалок твердо-бытовых отходов и строительного мусора, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильно функционирования одного из звеньев ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса – лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства, природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития муниципального образования.

Программа направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земли. Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению ее природных свойств.

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, улучшения ее состояния, обеспечения экологической безопасности проживающего на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области населения разработана настоящая программа.

**2.** **Цели, задачи и** **основные мероприятия программы.**

Целями и задачами Программы является улучшение экологической ситуации на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области, достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных свалок на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области, ликвидация свалок бытового мусора, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по ликвидации несанкционированных свалок ТБО.

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- проведение мониторинга несанкционированных свалок;

-аренда специализированной техники для проведения работ по ликвидации несанкционированных свалок.

- установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отходов на территории муниципального образования.

- развитие на территории муниципального образования экологического образования и воспитания населения.

- обеспечение постепенного снижения ущерба, наносимого в результате захламления бытовыми отходами, массовых нарушений правил санитарной и пожарной безопасности.

- непосредственное участие жителей МО «Кузёмкинское сельское поселение» посредством ежегодно проводимых субботников;

- обустройство контейнерных площадок для утилизации ТБО.

**3. Основные целевые индикаторы Программы.**

Результатом реализации Программы являются количественные показатели, которые отвечают критериям объективности и достоверности.

Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ) ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Годы | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Освобождение территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области от несанкционированных свалок - всего, м3 | 800 | 500 | 350 | 150 |
| 2. Непосредственное участие жителей МО «Кузёмкинское сельское поселение» посредством ежегодно проводимых субботников – всего, м3 | 42 | 28 | 28 | 14 |
| 3. Установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отходов на территории муниципального образования – всего, шт | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 4. Обустройство контейнерных площадок для утилизации ТБО – всего, шт | 8 | 4 | 3 | 2 |

**4. Показатели эффективности Программы**

Показатели эффективности Программы, которых планируется достичь в 2021 - 2024 годах:

- улучшение состояния окружающей среды и внешнего облика территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области;

- ликвидация несанкционированных свалок, обустройство специальных площадок под сбор отходов;

- уменьшение объемов образующихся и ликвидация накопленных отходов производства и потребления;

- предотвращение загрязнения и восстановление земель на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области от бытовых и промышленных отходов;

- формирование у населения муниципального образования экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.

- предотвращение экологического ущерба и повышение экологической безопасности населения Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области.

**5. Финансирование Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области и средств областного бюджета.

Общий объем финансирования 185,0 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы может уточняться в течение финансового года с учетом возможностей местного бюджета и при условии внесения соответствующих изменений в данную Программу и в бюджет муниципального образования Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области.

**6. Состав и функции участников Программы**

Участником Программы является администрация Кузёмкинское сельское поселение Кингисеппского района Ленинградской области. Участие юридических лиц предусмотрено как в качестве исполнителей муниципальных контрактов, так и в качестве спонсоров в целях достижения целевых показателей по данной программе

Функции администрации Кузёмкинское сельское поселение Кингисеппского района Ленинградской области:

1. проведение мониторинга несанкционированных свалок;
2. аренда специализированной техники для проведения работ по ликвидации несанкционированных свалок.
3. установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отходов на территории муниципального образования.
4. развитие на территории муниципального образования экологического образования и воспитания населения.
5. обустройство контейнерных площадок для утилизации ТБО.

6) участие в программах по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области на проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и обустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования;

1. осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

**7. Контроль за реализацией мероприятий Программы**

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области.

Приложение 1 к муниципальной программе

Финансирование мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  выполнения | Источник  финансирования | Объем финансирования  по годам, руб. | | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Освобождение территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области от несанкционированных свалок | 2021-2024 | Бюджет Кузёмкинского сельского  поселения | 329 500,00 | 262 500,00 | 28 800,00 | 24 400,00 | 13 800,00 |
| Бюджет Ленинградской области | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отходов на территории муниципального образования | 2021-2024 | Кузёмкинское сельское поселение Кингисеппского района | 8 400,00 | 0 | 3 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Бюджет Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обустройство контейнерных площадок для утилизации ТБО | 2021-2024 | Кузёмкинское сельское поселение Кингисеппского района | 39 600,00 | 0 | 17 600,00 | 13 200,00 | 8 800,00 |
| Бюджет Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | | | | **1 865 000,00** | **1750 000,00** | **50 000,00** | **40 000,00** | **25 000,00** |